公立学校情報機器整備事業に係る各種計画

令和７年　３月

仁木町

【仁木町】

端末整備・更新計画

|  | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 児童生徒数 | 224 | 207 | 194 | 200 | 188 |
| ② 予備機を含む整備上限台数 | 257 | 238 | 223 | － | － |
| ③ 整備台数（予備機除く） | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
| ④ ③のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
| ⑤ 累積更新率（％） | 0 | 0 | 100 | 97.0 | 103.2 |
| ⑥ 予備機整備台数 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| ⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| ⑧ 予備機整備率（％） | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 |

※①～⑧は未到達年度当にあっては、推定

（端末整備・更新の考え方）

●令和２年度から整備した１人１台端末については、令和７年度末から納品後５年が経過し始めることから、令和８年度中に児童生徒用端末270台を更新します。

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

●対象台数：270台

●処分方法

・学校、教育委員会、役場で再利用　　　　　　　　　　　　　　　：　　170台

・小型家電リサイクル法の認定事業者に再使用・再資源化を委託　　：　　100台

・その他（　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　：　　　　台

●端末データの消去方法

・自治体の職員が行う

・処分事業者へ委託する

●スケジュール（予定）

令和８年６月　　処分事業者選定

令和９年１月　　新規購入端末の使用開始

令和９年３月　　使用済端末の事業者引き渡し

●その他特記事項

特になし

【仁木町】

ネットワーク整備計画

１.必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

２校　　５０％

（その他2校についても、授業活動においてWebページが読み込まれない、電波の弱い教室があ

るなどの不具合が生じている）

２.必要なネットワーク速度の確保に向けた課題特定のスケジュール

(1）　ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

| 令和７年 | ６月 | 業者選定 |
| --- | --- | --- |
|  | ６月～８月 | ネットワークアセスメントの実施 |
|  | ８月～９月 | 改善策の検討（機器更新等） |

(2)　ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を基に、令和８年６月以降から順次アクセスポイントの増

設や通信契約の見直しなど、改善策を実施する。

これにより、各学校のネットワーク環境が安定し、令和８年12月までに対象校の課題解決を

図る。

| 令和８年 | ６月～11月 | 改善策の実施（アクセスポイントの増設、ルーターの更新、通信契約の見直し等） |
| --- | --- | --- |
|  | 12月 | 課題の解決の確認 |

【仁木町】

校務DX計画

「GIGAスクール構想の下での校務の情報化に関する専門家会議」の提言や、「GIGAスクール構想の下での校務DX化チェックリスト」による自己点検の結果等を踏まえ、教育委員会及び学校が教育DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を実現する上で次に掲げる事項を推進します。

１.汎用クラウドサービスの一層の活用

●学校では、児童生徒・保護者との情報共有・連絡にクラウドサービスが活用されており、「児童生

徒の欠席・遅刻・早退連絡」や「学校から保護者へ発信する配布物」の一部をオンライン化していま

す。

●今後「保護者への調査・アンケート」や「保護者からの問い合わせ・連絡」についてもクラウドサ

ービスを活用することで、教職員の負担軽減や、学校と保護者間の円滑な連絡手段の確保を推進しま

す。

２.FAX・押印の見直しとペーパーレス化の推進

●学校と教育委員会間での連絡については、既に原則としてFAXを利用しないこととしており、関係

団体や一部事業者とのやりとりにおいて使用されていることから、今後、メールやクラウドサービ

スの活用を推進すると共に、関係団体や一部事業者に対しても協力を求めていきます。

●押印の見直し、署名を要する書類の見直しについては、校務の効率化、ペーパーレス化、教職員の

働き方改革を実現するために重要な要素であることから、学校管理規則での押印規定の見直しを令和

７年度に実施することとし、業務のペーパーレス化を推進します。

３.校務支援システムのパブリッククラウド化

●本町では令和元年度に統合型校務支援システムを導入し、校務情報のデジタル化を進めており、校

務処理における教職員の負担軽減において大きな成果がありました。

●しかし、現行の校務支援システムは「オンプレミス型」で運用しており、学校以外での校務処理が

できないことが課題となっております。教職員の働き方改革の更なる推進のため、校務支援システムをクラウド化し、自宅など学校以外の場所からも校務支援システムに接続可能となるような方法の追加を検討します。

【仁木町】

１人１台端末の利活用に係る計画

１．１人１台端末をはじめとするICT環境によって実現を目指す学びの姿

中央教育審議会の示す「令和の日本型学校教育」とは「全ての子供たちの可能性を引き出す、個

別最適な学びと、協働的な学びの実現」としています。

●これらを実現するため、本町では学習支援アプリケーション（ロイロノート）の活用による教師

が児童生徒一人一人の反応を把握し、児童生徒間での考えを共有、意見交換ができる双方向型学習

の実施に取組み「主体的、対話的で深い学び」と「個別最適な学びと、協働的な学び」の実現に取

り組んできました。

●今後もこの取組を継続するとともに、「個別最適な学び」の更なる充実のため、デジタルAIドリ

ルの導入を検討し、学びの質の一層の向上を目指します。

２．GIGA第１期の総括

●GIGAスクール構想の実現に向けて、本町では公立学校情報機器整備費補助金や新型コロナウイ

ルス対応地方創生臨時交付金を活用して、令和２年度から令和４年度にかけてタブレット端末（児

童生徒用、指導者用）やネットワーク機器、タブレット機器の周辺機器の整備を行い、学校現場に

おいて積極的にICTを活用できる環境を整備しました。

●その他にも、教育情報セキュリティポリシーの設定や、ICT支援員の配置などを行い、タブレッ

ト端末の操作や活用に関する情報提供を行い、一人一台端末の積極的な活用を促進しました。

●その一方で課題として、教職員の活用において、端末の操作方法の習熟度に個人差があり、授業

における活用頻度に差があることが挙げられます。改善方法として、既に実施している校内研修の

みでなく、教育研修センター等の外部研修受講を積極的に促進していきます。

●ICT環境の課題としてタブレット端末の不調、校内ネットワークの速度や電波状況の不安定さも

見られていることから、ネットワークアセスメントの実施やその後のネットワーク機器更改、端末

の更新を通じて、ICT環境の安定化を図ります。

３．１人１台端末の利活用方策

●本町では学習支援ソフト「まなびポケット」や「ロイロノート」を活用することで、「個別最適な学びと、協働的な学び」の充実を実現しています。今後も更なる充実した活用を目指し、ICT活用の幅を広げていきます。

●不登校児童生徒に対しても、「学びの保障」の観点から、授業配信や教育相談が行える体制を構

築していますが、活用事例が少ない状況であることから、個別のニーズに合った利用方法を検討

し、より充実した体制を構築していきます。